船舶合龙安全建造中精细化管理研究 

王  勇

（江苏省扬州市扬州中远重工有限公司，江苏 扬州 225211）

摘  要：为提升船舶合龙建造过程中的安全管理水平，对船舶合龙建造过程安全管理模式进行研究。通过分析和归纳船舶建造企业安全事故的原因，找出船舶合龙建造过程中的安全风险点和应对方法，提出了一套在精细化管理的模式下可为船舶合龙建造提供行之有效的安全管理体系。实践证明该精细化管理模式下船舶合龙建造过程可达到安全可控，生产有序，降本增效的目标。

关键词：船舶合龙；精细化管理；安全管理；全面提升

中图分类号：U673.2           文献标志码：

0  引言

船舶建造过程中合龙阶段属于安全风险因素最多且流程最复杂的阶段，回顾船舶建造企业发生的安全事故，约70%发生在船舶合龙建造阶段，这些安全事故对企业生产、员工家庭和社会都产生了消极的影响；面对这一严峻的现实，以船舶安全建造为课题查阅相关文献资料，基本围绕船舶建造过程中企业安全文化建设、自动化水平的提升或船舶安全建造标准执行等方面进行研究，存在着船舶建造不同阶段的安全管理侧重点的差异性研究不透彻，安全管理涉及因素不够全面等[1]；现各船舶建造企业惟有增加安全管控人员或措施来维系企业安全运行，此举不但增加企业运营成本，且经验已证明以上措施对现场安全管理的帮助有限；为提升船舶合龙建造过程中的本质安全，创造可控的安全作业环境，本文通过在精细化管理模式下，从人、机、料、法、环这几个方面对安全管理的影响进行分析研究，通过各生产要素的改善来提升安全管理水平与能力。

1  船舶合龙阶段中安全管理存在的风险

1.1  作业人员风险

船舶合龙阶段不同于其他建造阶段，因智能自动化设备较少，人作为不可或缺的重要条件，也是作业过程中安全风险的制造者和受害者；客观来说目前国内船舶合龙阶段作业人员普遍存在自我安全保护意识不足和执行现场安全管理规定不到位的问题，特别以外包为主要用工形式的模式下，现场安全管理规定执行成效大打折扣，船舶合龙作业过程中，作为作业主体的人，需接触电、火、易燃易爆有害气体等，作业环境多为高空、密闭空间作业。通过以上作业条件分析，船舶合龙作业过程中在客观条件无法改变的情况下，如没有切实有效的安全管理体系和手法，发生安全事故的几率将会大增，严重危及作业人员的生命安全。

1.2  生产设备风险

船舶合龙作业过程中需使用众多设备辅助现场作业，包括运输设备、起重设备、焊接设备、登高设备等，上述各类型设备作为船舶合龙作业过程中必要设施，也是使用者潜在的安全隐患，如船舶合龙作业过程中的龙门吊车，在作业过程中如突发遛钩等意外情况导致起吊物坠落，将会造成重大的安全事故；所以船舶合龙作业过程中关于设备使用不仅是要求作业者严格按照操作规定进行操作，生产设备本身性能检查及维护也会对安全生产有着至关重要的影响。

1.3  作业环境风险

船舶合龙作业阶段的环境基本都处于高空、密闭舱室作业、易燃易爆等高危环境中，比如氧乙炔切割使用的易燃易爆气体、焊接作业所使用二氧化碳、舱室涂装等基本覆盖在船舶合龙阶段的每一个环节，既是现场作业必需工序，同时也是现场施工重大危险源；又譬如船舶合龙作业阶段某舱室油漆完工后，舱内充满有毒气体，且极度易燃易爆，其他作业人员在无警告、无检测的情况下进入作业，就可能会造成爆炸或作业人员中毒等事故。故在船舶合龙阶段针对作业环境方面的安全管理举措切勿仅是阶段性的，而是需在连续性、系统性的管理体系中运行。

1.4  施工材料风险

船舶合龙建造过程中，生产所用工器具和涉及的材料都为外购来源，相关风险识别可分为两类，其一施工所用物品或材料如非合格产品或存在质量缺陷，这将成为施工过程中的最大危险源；其二外购材料使用过程中是否符合相关要求，并且使用期间有未进行有效检查确认。

1.5  施工工法风险

施工工法是安全生产管理的基石，作业者任何施工行为必然会对安全生产管理产生影响，错误的执行施工工法就会导致返修，而繁杂的施工工法则会增加施工难度导致滞留作业时间更长，以上阐述的情况说明了施工工法的优缺对安全管理的影响。

1.6  体系风险

船舶合龙作业过程中，人、机、能源、物料等各因素交织在一起，如何在保证项目安全顺利推进主线的前提下，防患于未然，确保安全管理无漏洞，这些都需要依靠有效的安全管理体系；需要管理者从推进计划、人员安排、环境检查、管控措施多方面进行策划、实施、检查和跟踪。

2  船舶合龙作业阶段安全管理的必要性

（1）船舶合龙作业过程中高坠、窒息、易燃易爆等各类风险是其施工特点决定的，在客观要求无法改变的前提下，唯有通过改变主观条件来降低作业风险，即按照精细化管理的模式来优化船舶合龙建造过程中安全管理方法，降低作业风险，创造相对安全、可控的作业环境，保障作业人员和设备的安全。

（2）各大船舶建造企业现行的安全管理主要还是依赖于专职管理人员的监管，但面对船舶合龙范围广、人员多的特点，往往无法兼顾；针对这一问题本文提出可按照精细化管理的模式明确个人管理责任和范围，才能避免出现管理真空。

（3）船舶合龙作业阶段运用精细化管理模式的优点不仅体现在安全管理运行上，对项目建造成本的降低、现场作业人员安全管理意识的提升都有很大的帮助，从而实现从被动安全管理到主动安全遵守的蜕变；在精细化管理模式下，通过船舶合龙过程中全方位的优化达成项目建造过程危险可控，节约成本，避免因安全事故发生所带来的各种损失。

3  在精细化管理模式下船舶合龙阶段风险应对策略

3.1  船舶合龙阶段安全管理应对思路

在精细化管理模式下对船舶合龙阶段安全管理进行策划，从人、机、料、法、环以上五个生产要素对可能产生的危险源进行识别、分析，并根据危险源产生原因和可能导致的后果拟定对应措施、建立管理体系。

3.2  船舶合龙过程中人员安全的保证

在安全管理中引入精细化管理模式，其最终目的也是确保现场作业人员的生命安全。新船建造启动之初，对现场人员进行全覆盖的安全教育培训是重要一环，此类教育包含对理论方面的讲解，并通过职场内培训、体感培训等多种方式加以巩固、深化作业者对作业安全重要性的理解和感悟，从而自觉遵守安全生产管理的各项要求，进而为自身和他人创造安全的作业环境和条件。

3.3  生产设备的安全管理

船舶合龙作业阶段所需用到各种大型设备，可以大大降低现场作业劳动强度；同时，如何按照精细化管理的模式保障设备使用者和设备本身的安全呢？首先设备操作人员必须具备相应操作资格证，并在管理者层面建立特殊设备操作资质档案，以杜绝现场无证操作的情况发生；其次建立使用者责任制度，即谁使用谁负责的方式进行管理，建立使用前点检要求，并在设备本身显眼位置张贴点检项目和操作人员标识；对于操作技能要求较高且需专人操作的设备，除满足以上要求外，还需不定期对此类操作人员进行设备性能和操作技能的培训评价，避免因违规或失误操作产生事故。

3.4  船舶合龙作业材料安全管理

船舶合龙作业过程中所应用的材料包括气管、电线等，材料本身无安全隐患，但是应用到生产中，作为最贴近作业者的物品，将转变成最危险的因素点：气管损坏会导致火灾爆炸，危害气体泄漏；电线破损漏电造成触电事故，那如何避免此类悲剧的发生？除了要求使用者按期点检外，还需按照精细化管理的模式，从源头管理，建立统一工具管理部门，所有流向现场的工器具由工具管理部门从市场采购，经检验合格、标识后发放给作业者，同时建立领用台账；除以上要求外，工器具定期点检及维修保养亦纳入其负责范围，做到专物专用专检，如此可有效确保现场材料使用过程中的安全性，同时避免非专业维修造成的隐患和浪费等问题。

3.5  船舶合龙工程中工艺、作业要领改善对安全管理的影响

对于人、设备、材料的安全管理重点是严格管控和执行，其对安全管理的难度和危险点无法起到“减法”的效果，而在精细化管理模式下推进作业工艺和要领优化却能很好的弥补以上不足，如：

工序前移，船舶合龙建造推进至后期，施工过程中安全隐患增加、管理难度增大，但在项目作业物量不变的前提下，通过工序前移提升总组状态是改善安全管理难题的重大手法之一[2]。举例来说，余量修割是船舶合龙建造阶段不可避免的工序，此道工序存在高空、交叉、高坠伤人等风险，而按照精细化管理的模式优化工艺后，总组阶段完工后，遵循精度测量、软件模拟搭载、总段余量勘划、余量修割、船坞搭载工艺流程，此项改善不但大幅降低安全风险，同时提升了现场作业效率。

优化作业要领作用在于产品质量符合各项规范的前提下，通过减少作业时长、降低作业难度来控制安全风险。例如船舶合龙建造过程中必不可少的焊前报验这一环节，可在精细化管理模式指导下，遵循策划、实施、检查、改善的流程推进焊前免检，最终达成取消此项工序的目的；上述典型作业要领的改善可大幅度减少人员的现场作业时长，从而实现降低安全管理难度；又例如船舶合龙作业中吊耳切割，以往吊耳切割后、涉及的焊缝须全部达到磨平光滑的标准，作业时间长、难度大。通过优化作业要领，按吊耳不同分布区域，设定不同等级进行割除或保留。以上所举两个实例充分说明在精细化管理的模式下，通过作业要领优化，完全可以实现缩短作业时长、降低作业难度来减轻安全管理压力，同时也大幅度的节约人工成本，达到了安全生产及成本管控最优的目标。

3.6  船舶合龙过程中环境的安全管理

船舶合龙建造过程中环境的安全管理不仅旨在创造安全的作业周边，还包括遵守国家环境保护各项规定。其中如舱室作业环境的管控、粉尘和涂装施工的污染控制等，通过环境危险源识别、应对策略、实施反省、改进的流程确保作业环境管控的有效性，举例如舱室作业环境中粉尘的控制，需保证人员呼吸安全，舱室粉尘易爆风险，粉尘排出污染环境风险，在此风险下，可通过舱室通抽风方案策划实施，舱室进入前粉尘测量准入审批，抽风机排风口增加粉尘收集袋来确保舱室环境作业的安全性和环保要求。

3.7  船舶合龙工程中安全管理体系运行

船舶合龙建造工程存在劳动力密集、作业周期长、生产设备多、作业环境复杂等诸多对安全生产管理的不利点，针对人、物、环境所制定的各项安全措施，需在通过一种管理体系进行整合、梳理、实施；因此在本文中提出可应用于船舶合龙过程中的安全管理体系-统括管理：统括原意为统筹、综合、总管，统括管理是指在同一个区域作业的不同专业班组，由某个部门牵头，召集不同专业班组，统筹协调各工种的任务安排，以期达到整体绩效最优化。区域统括管理者对其统括区域内的安全生产负有策划、检查、判断和管理的责任[3]。该种管理体系契合精细化管理的各项要求，统括者从项目启动之前完成安全管理所需的各项策划方案，包括作业过程的安全风险识别和预案、区域管理构架、消防设施布置等要点，并在后续项目实际推进过程中进行检验和反省，避免临时应对；通过持续的统括管理体系运行，不仅能推进作业现场有序、安全运行，亦可促成所有项目参与者对安全管理的理解，人人都会成为项目实施过程中安全管理的参与者、管理者、受益者。

4  案例解析

为体现精细化管理模式在船舶合龙阶段中的运用效果，以下通过作业工序较为复杂的大型集装箱船合龙建造为例进行阐述。

4.1  生产管理人员施工要领的确认和全体施工人员的培训

统括管理要领是船舶合龙阶段安全管理的指导性文件，项目启动前就应明确并揭示各级安全管理架构和责任范围，同时根据大型集装箱船结构特点，分解、辨识可能存在的安全隐患及对应措施策划，如：工序交接管控流程、各种应急预案、生产设备定置和紧急安全通道策划（见图1）、消防设施布置策划（见图2）、现场生产设备定置摆放（见图3）、现场消防设施布置检查（见图4）、紧急安全通道标识（见图5）等。

图1             图2

安全通道指示

消防器材布置

图3                          图4                          图5

以上方案形成后，需与涉及部门进行充分的讨论及配布；同时，需对项目参与者进行全覆盖培训和教育，做到人人皆知。

4.2  设备应用管理

大型集装船合龙阶段涉及的设备和操作人员建立台账，由专人负责并随变动实时更新，设备档案涵盖设备性能、点检维护等，人员档案涵盖可操作设备种类、人员资质等级、资格证期限、培训档案等信息 ；同时按照精细化管理模式中一目了然的管理思维，某些特殊设备需在明显位置张贴紧急预案处理流程（见图6）、设备点检表（见图7）或安全提醒等信息（图8）。

图6图7图8

4.3  生产材料的应用管理

合格的材料来源、使用、检查维修，是确保现场材料安全使用的基本要求，在精细化管理模式中，通过材料使用实名制和月度点检（标色）的管控方法（见图9），以个人或班组为独立单元，对投入现场使用的各类型材料进行标识（见图10），此举措不仅可以对材料的安全使用进行有效的控制，也可避免现场材料的浪费，提高使用人的责任心。

月度点检标识

图9                         图10

4.4  施工工法、要领的改善管理

安装导轨（见图11、图12）是大型集装箱船合龙建造过程中区别其他种类商船的典型特征，也是存在多种危险要素的重要作业内容之一。

导轨散装

导轨前移安装

图11             图12

在精细化管理模式的思路中，可将此项危险系数高的作业进行前移，由船坞作业优化至总组完成（见图12），此项改善，可极大减少货舱区划的高空作业，降低设备使用负荷，同时规避了交叉作业风险；改善后，导轨安装工序整体人工效能可提升50%以上。

4.5  生产环境安全的管理

生产环境安全管理秉持以人为本，保护环境开展相关管理工作，做到涉及生产环境管理的要求需根据项目施工进度发展适时转换和调整，辅组改善生产环境设备的持续添置改造等；在精细化模式思路下，环境管理对象应下沉至最基础管理单位，才能确保整体项目的生产环境安全管理的达标。

4.6  安全管理精细化模式运行下的效果

（1）船舶合龙建造过程符合CB 3515—93《船舶建造安全管理》的各项标准要求；

（2）通过对某大型集装箱船合龙阶段建造实绩数据跟踪，实施安全管理精细化模式运行后：百万工时伤害率由0.89下降至0.72，降幅19.1%；百万工时微小伤害率由1.01下降至0.79，降幅21.7%；每百万工时安全违章数由3.47下降至2.09，降幅39.8%；合龙建造全过程无重大安全事故发生。

（3）上述大型集装箱船型属于系列船连续建造，通过艏制船与后续船数据对比，人工成本逐船下降幅度约5%~8%。

5  结论

本文以船舶合龙过程中“人、机、料、法、环”各生产要素为切入点，逐项分析和研究常规安全管理模式中的“短板”，在精细化管理模式下，保证人员的生命安全，机器的平稳运转，生产材料的合规使用，工法改善助力安全管理的优化，生产环境的必要管控，最终达到企业发展所需要的提升安全管理水平，降低安全管理成本的目的。

参考文献：

[1]  曹亮, 付钧. 浅谈船舶安全管理的现状分析[J]. 工业设计, 2012(2): 205.

[2]  邱鹏. 浅谈船舶建造技术现状及管理方法[J]. 当代化工研究, 2021(19): 183-184.

[3]  王鉴雪. 中日韩造船业制造模式的比较研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2006.

邮寄地址：江苏省扬州市江都经济开发区迎舟路1#

收件人王勇

邮编225211

邮箱wang.yong6@coscoshipping.com

手机号码13585256877

作者简介：王勇（1985—），男，工程师，从事船舶建造工程管理研究。