# 基于智能化的船厂工艺改造研究

### 赵虹  何承坤

### (江苏科技大学船舶与海洋工程学院，江苏 镇江 212003）

摘要： 船舶工业是关系到国民经济发展和国防安全的战略性产业，为促进我国船舶工业制造整体水平发展，提高生产效率、降低企业成本，本文在深入分析目前我国各船舶企业生产、管理现状的基础上，探讨智能化船厂的特征以及基于智能化的船厂工艺改造的思路，以期为船厂的工艺改造提供借鉴的模式。

关键词：智能化；船厂；工艺改造

## 0 引言

在“中国制造2025”整体战略中，强调了以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线，加快智能化转型升级。在此背景下，对船厂提出了智能化转型的迫切需求。

## 1 国内造船企业现状分析

目前全球经济复苏前景还不明朗，部分造船企业，特别是效率低下的船厂可能面临市场兼并或遭淘汰的困境。与先进造船企业相比，其不足主要表现在以下几个方面：

（1）各类设施设备老化陈旧，在实际生产中，不仅导致效率低下，而且还浪费过多人力、物力等；

（2）主流程布局不合理，由于在前期规划中未能按照现代造船模式特点合理布局，造成工艺流程迂回曲折，物流繁琐。特别是平台/船台区域的基础建设和起重设备的配置，在规划过程中，未能考虑“大分段”的优势，在区域舾装上以及船台搭载上难以突破；

（3）船体车间和管加工车间内的设备设施布置不合理，未能按照成组技术原理进行分道布置，存在物流迂回的问题[2]；

（4）造船设计、工艺、生产和管理未能充分结合，各自为阵，数字化应用及信息集成度低，信息管理系统融合度低，不能为施工现场提供准确的信息、并且难以及时更新，导致船舶建造过程中出现大量的问题。

因此，如何进行基于智能化的船厂工艺改造，以提高质量和效率，扩大产能，达到降本增效的目的，从而提高造船企业的核心竞争力。

## 2 智能化船厂的特征

智能化船厂就是“智能化+造船”，以信息化、数字化、网络化为基础，将设计、生产、管理有机融合和相互渗透，并借助自动化的制造装备，实现技术、管理、知识、能力、资源和过程的有机集成和优化，在整个环节中自动感知、交互与反馈，达到少人化和无人化控制，使造船成本和效率最优化。智能制造融合了物联网、传感网、云计算等新兴信息技术，在大数据的服务模式下，将各类信息通过各种传感器、适配器、人机互换等实现半自动或全自动感知，然后通过互联网进行数据的传输和共享，服务于船舶设计、生产、物流、使用、维护、售后管理的全过程。应用智能化的工艺、设计、生产和管控平台，可以实现对造船企业的升级换代、跨越发展。由此，智能化船厂的特征可以从以下几个方面概括：

### 2.1 智能化工艺

主要体现在以下二个方面：

(1)先进造船模式

现代造船模式由生产模式和管理模式构成。

生产模式：以中间产品为对象组织生产，开展设计、生产、管理一体化综合数字设计，实施壳、舾、涂一体化的精度制造，形成高效、柔性制造流水线[4]。

管理模式：以计划为导向，以预算为框架，以流程为基础，以标准为准则，实施信息集成与网络一体化运行，实现量化的精益管理[4]。

技术改造的指导原则，就是按现代化先进造船的生产模式进行总体布局，通过对现有的生产布局和流程的合理调整，逐步实现船体分道、区域舾装、区域涂装的壳、舾、涂一体化的区域建造，从而建立现代造船模式，全面推进技术创新、管理创新和制度创新[5]。

(2)工艺流程虚拟验证优化系统

虚拟验证系统的目的是通过分析某个流程的加工要求和可用设备，确定生产节拍；找出工艺流程中的瓶颈问题并解决该瓶颈；对生产线平衡能力进行计算，找出瓶颈工序，最后对整个流程进行平衡优化，提高工艺流程的平衡率。

我们可利用虚拟现实技术对造船整个工艺流程进行仿真，对生产任务进行工艺验证和优化，该系统以网络化应用系统为基础，集生产要素的基础数据、加工工艺分析、车间虚拟仿真和数字模型为一体，并引入设计环节，实现虚拟工艺流程的智能规划，进而找出瓶颈工序，实现工艺优化。

### 2.2 智能化设计

采用标准化设计模板，自动化感知、反馈系统，提升三维数字完整性建模设计水平和自动化的交互式干涉检查。在此过程中推行标准船型设计、区域标准布置、房舱标准配置、标准单元模块和标准节点形式，通过提取采购、生产、管理所需物量数据与管理数据，从而以中间产品为对象输出生产设计包。

中间产品生产设计包应包含生产图纸工艺文件、数控文件、制造流程、精度控制、检验标准、安措方案、上道输入、生产区域、输出流向、生产物量、材料定额、工时定额等生产与管理信息，在这里我们还应明确中间产品实施壳、舾、涂有序同步生产的相应要求。

### 2.3 智能化生产

主要体现在以下三个方面：

(1)智能化装备

智能化装备在船厂的大范围应用，将实现生产过程的自动化、智能化、精密化、绿色化，带动造船技术水平的提升[7]。同时，也将有效遏制熟练技工的频繁流失，实现更有效的人力资源管理[8]。其代表性装备有：激光测量传感器、图像自动识别器、零部件自动分类设备、磁性工装、测量机器人、焊接机器人等。

(2)智能化生产线

基于“中间产品按流程有序组合叠加造船”的理念，推行实施流水式中间产品生产物流和定置式专业化生产工位，构建一条无形的船舶制造生产线。在生产线上流动的是中间产品，呈现的是中间产品的不断组合叠加。通过将不同船型产品分解成共性中间产品和个性中间产品，实施中间产品分道生产和有序组合叠加，达到船舶制造流水线的柔性化的目的。通过智能化装备，智能化系统自组织、自适应的在流水线上的应用，以实现造船的高效生产。其代表性生产线有：智能化钢料仓库、型材自动加工流水线、小组立自动装焊流水线、平面分段流水线、曲面分段流水线、管子自动加工流水线等。

(3)精度制造与质量管理系统

精度造船就是以船体建造精度标准为基本原则，通过科学的管理办法和先进的工艺技术手段，对船体零部件、分段和全船舾装件进行尺度精度控制，减少总组以及船坞修正量，并为提高舾装率、降低涂装破坏率创造有利条件，达到提高船舶建造质量、缩短船舶建造周期的目的[9]。

以中间产品为对象实施中间产品壳、舾、涂有序同步生产，在中间产品生产过程中实施制造精度控制，最终输出壳、舾、涂完整和制造精度达标的合格中间产品，从而为下道生产奠定完整性和精度基础。

### 2.4 智能化管控

智能化管控包括整个建造流程的工程计划、系统成本管控、量化精益管理、工艺、设计和生产的一体化管控、配套物流的信息化管控、能源信息的优化管控等。

(1)工程计划

按照确保造船流水线连续、均衡、高效运行的原则，以中间产品为对象，以各中间产品相互之间的逻辑关系为基础，制定各类相互衔接、相互保障、推拉结合的工程计划体系。对此我们需要通过确定造船生产关键工艺节点链，制定中间产品生产标准周期，汇编造船设备设施加工制造能力参数与效率参数，建立数字化虚拟造船生产流水线，模拟生产运行，综合平衡生产能力与负荷等来指导制定各类工程计划。从而实现以工程计划为导向组织生产，进行生产资源的合理调配。

(2)成本管控

造船生产全过程应在成本预算约束下开展，造船生产降本增效应该在目标成本框架内实现。要探索“三表合一”的管理，接单成本预估要约束内部目标成本的制定，内部目标成本要约束完工费用的归结分摊。在此基础上，要健全造船生产工时定额标准和材料定额标准。要探索推行预设成本设计，在预设成本目标内实现合同要求与追求船型综合性能最优。

(3)量化精益管理

精益化管理要贯穿整个设计生产管理领域，需要全过程，全体人员的参与，它的特点就是精确定位，细化目标，量化考核。

(4)业务流程与标准

流程与标准是实现计算机信息化集成运行与管理的必备基础。为此，需要构建涵盖造船生产与管理全过程的主要业务流程体系和工作标准体系。通过制定通用业务流程与标准、专用业务流程与标准，从而实现生产与管理工作按流程办，按标准做。除此之外，要严格规范员工生产与管理的方式与行为，要为员工生产与管理提供必要的工作质量标准依据。

(5)信息集成与信息网络系统

构建船厂内部“有线+无线（WIFI）+卫星定位（北斗）”局域网络空间，设立企业统一的信息中心数据库，形成信息数据共享平台，实行信息数据网络化传输，最终实现设计、生产和管理的无纸化。在此基础上，应用大数据管理与分析技术来服务造船经营、生产与管理；应用卫星定位来管理每一个工位与人员；应用类似“iPad”来实现文件、图纸、单据、短信、照片、图像等信息的随地传输运行，来实现通讯联系、查询访问、讨论交流、现场监管等方面的及时性与可视化；应用信息数据网络和人机对话来实现船舶制造全过程管控。

(6)物流管理系统

通过大数据、物联网技术构建“高速实时信息网络系统”，对生产过程中生产资源与生产负荷的平衡匹配实现实时管控。通过人工智能技术对中间产品的物流节拍、计划、路径等海量物理信息进行处理，为物流优化提供智能化决策支持，实现物流实时管理，提高生产效率。

## 3 基于智能化的船厂工艺改造思路

### 通过上述对智能化船厂的特征分析，可以得出，基于智能化的船厂工艺改造思路可从如下几个方面展开。

### 3.1 明确生产纲领

根据各船厂自身设备设施、潮汐、水文等限制性条件和船舶市场需求的分析，确定合理的生产纲领。同时，基于船厂现有的核心资源决定分段的划分形式，它决定了加工物量和工艺建造方法，船厂的核心资源是船坞（台），舾装码头和总装化造船所需要的配套吊车、场地和车间[5]。

### 3.2 对船厂生产工艺流程优化

根据船厂厂区的腹地和延岸线的长短情况确定合适的生产流程。船体部分将按材料堆场、预处理线、切割加工场地和部件装焊、分段装焊场地组成某型船体车间，并同时与分段装焊车间、分段涂装车间、总组场地、船台组成最短距离的生产流程；舾装区域布置在总装场地装焊车间附近，如下图1所示。

图1 生产工艺流程图

Fig.1  Production process flow chart

### 3.3 总装造船能力的测算

主要造船设备与设施能力测算的研究是以我国及日韩造船产品物量和生产实际数据为依据，通过经验公式，对船厂的主要资源进行理论能力测算，为技术改造提供理论依据。

主要开展纲领产品及物量确定、工艺面积估算、设备选型及车间布置的测量。按照载重吨与投钢量的转换关系，把载重吨转化为投钢量，以投钢量和钢板的类型为基数，按照经验公式计算各设备、场地、工序的具体数据。

- 钢材加工能力的测算，包括钢材堆场场地的测算、预处理能力的测算和对切割机、焊接设备等能力的负荷测算。

- 按照型材与板材1:9的比例算出钢板、型材的数量，然后与设备的参数结合算出设备的负荷。我们以一条6.4万吨散货船和一条8.2万吨散货船为例，按一定比例计算投钢量，全年工作日按251天计。

- 6.4万散货船，选用钢板尺度为12000×3000×12（mm），4.50吨/张；型钢基准尺度为140×90×10×12000（mm），0.36吨/根。

- 8.2万吨散货船，选用钢板尺度为16000×4000×12（mm），8.00吨/张，型钢板基准尺度为140×90×10×12000（mm），0.64吨/根。如下表1所示：

表1 不同船型钢板处理量

Table1 Steel plate treatment of different ship types

| 项目 | 64KB/C（1条） | 82KB/C（1条） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年加工量（吨） | 9,600 | 12,300 | 21,900 |
| 钢板重量（吨） | 8,640 | 11,070 | 19,710 |
| 型钢重量（吨） | 960 | 1,230 | 2,190 |
| 钢板张数（张） | 1,920 | 1,384 | 3,304 |
| 钢板预处理量 | 8张/天 | 6张/天 | 14张/天 |
| 型钢根数（根） | 2,667 | 1922 | 4,589 |
| 型钢预处理量 | 11根/天 | 8根/天 | 19根/天 |

钢板预处理流水线负荷计算：

N=LV⋅T

式中：

N－智能化流水线条数；

L－根据生产纲领的平均每日需预处理总长度（钢板长度和钢板间隔）；

V－预处理速度；

T－智能化流水线每日有效运行时间。

以上数量是单班工作制时的数量，采用二班制时数量可减半。

切割机的数量可根据每日物量、设备切割能力确定，各类切割设备数量按下式计算：

N=Mm

式中：

N－智能化数控切割机台数；

M－每类智能化数控切割机每日需切割物量；

m－每台智能化数控切割机每班切割能力；

以上数量是单班工作制时的数量，采用二班制时数量可以减半。

（2）船体分段制作及总组能力测算，包括对部件、分段、总段装配区、分段堆场和舾装面积的测算。

按照纲领产品和年钢材加工量，确定船舶、部件分段装配建造数量，然后利用经验公式进行面积估算。对分段制作能力的测算，分段制作场地平衡算式如下[10]：

M=CD÷PD×mi÷K

式中：

M－装焊场地面积；

CD－装焊标准期限；

PD－计划期期限；

mi－需完成标准装焊分段的总和；

K－场地有效利用系数，一般取0.7。

- 舾装能力测算，舾装是指船体结构以外的全部船、机、电、仪、设备。这里我们主要针对智能物联网集配中心、管子车间和舾装中心进行面积估算。

- 首先根据已知的纲领产品、物量和车间存放的内容、物量、周期和面积等，利用经验公式计算年集配物量，确定管子的加工量和舾装作业安装物量。

- 涂装能力测算，涂装由单纯的船上涂装转变为钢材预处理或部件涂装、分段涂装和船上涂装阶段。主要通过输入初步起重能力和分段粗略划分来估计分段数、分段最大尺度及分段最大重量，然后利用面积计算公式进行面积估算，估算过程中需要考虑涂装要求精度等级、几喷几涂以及环保要求。

- 在此过程中，需要进行涂装作业场地能力平衡测算，其包括喷涂间面积测算、喷砂间年度分段喷砂能力测算、喷涂间年喷涂能力测算、喷砂间年度分段喷砂能力测算公式如下[11]：

Q=(F×J)÷S×(W×24)÷H

式中：

Q－计划喷砂分段数量；

F－喷砂间面积；

J－有效系数；

S－设定的标准分段投影面积；

W－年工作日数；

H－分段喷砂。

- 最后进行船台、船坞周期测算，按照产品的下水周期进行计算，年生产能力相当于完工船总量。

### 3.4 船厂数字化建造系统的构建

数字化建造需要通过数字化建造系统实现，数字化建造系统涉及的范围很广，包括数字化加工及装配设备、物料存储与输送系统和多层计算机网络控制系统等自动化设备和以制造执行系统为核心的集成生产作业计划与执行控制技术在数字化制造车间的应用技术等[12]。通过分阶段引进和实施信息化集成方案，以系统集成为主线，实现企业设计、物资、生产、质量全过程、全方位的一体化业务管理，并实现与财务等管理系统的一体化集成，通过统一的信息化管理平台实现造船业务管理的高效协同。

## 4  结语

## 基于智能化的船厂工艺技术改造工程是按总装化造船的要求，进行优化生产流程，合理配置资源。按照中国船舶工业集团正在打造建立的现代造船模式升级版作为船厂规划的指导，充分利用现有的主要基础设备、设施、场地，并结合应用数字化、智能化系统、装备、新工艺技术，以形成船体分道、区域舾装、区域涂装和总装化造船的新布局。实现壳体、舾装、涂装一体化的精度制造；设计、生产、管理一体化的综合数字设计。基于此，以形成高效、柔性的制造流水线，调整船厂的生产和管理模式，优化工艺流程，提高产能和效率。

### 参考文献：

[1] 船厂规划设计的几个关键要素分析[J].朱延超.中国水运.2012.

[2] 以“中间产品”为导向的现代造船模式研究与应用[J].浦骥,重庆大学.2012

[3] 船舶工艺技术[M]. 应长春.上海交通大学出版社.2013.

[4] 智能装备的发展与检测[J].汪华.科技创新与应用.2015.

[5] 2013-2020中国智能制造装备行业价值链与市场前瞻分析报告[R].前瞻产业研究院,2013.

[6] 现代造船模式的应用研究报告(上册)[R]. 于逢平,王红升.2007.

[7] 周宏,蒋志勇,侯正友.数字化造船设计与建造标准体系先期研究[J].船舶工程2012.

作者简介：

赵  虹（1958-），男，江苏科技大学船舶与海洋工程学院副教授。研究方向：船舶与海洋工程先进制造技术；联系方式：江苏，镇江市梦溪路2号，邮编212003；邮箱：zhecsi@163.com；13655289921。

何承坤（1988-），男，江苏科技大学船舶与海洋工程学院在读研究生。